OGRES  NOVADA  PAŠVALDĪBA

Reģ.Nr.90000024455, Brīvības iela 33, Ogre, Ogres nov., LV-5001

tālrunis 65071160, e-pasts: ogredome@ogresnovads.lv, www.ogresnovads.lv

PAŠVALDĪBAS DOMES SĒDES PROTOKOLA IZRAKSTS

| Ogrē, Brīvības ielā 33 | Nr.1 | 2023.gada 27.janvārī |
| --- | --- | --- |

35.

# Par grozījumiem Ogres novada pašvaldības domes 2019.gada 24.janvāra lēmumā “Par Ogres novada pašvaldības projekta “Pakalpojumu infrastruktūras attīstība deinstitucionalizācijas plānu īstenošanai Ogres novadā” īstenošanu un finansējumu”

# Ogres novada pašvaldības dome 2019.gada 24.janvāra sēdē pieņēma lēmumu “Par Ogres novada pašvaldības projekta “Pakalpojumu infrastruktūras attīstība deinstitucionalizācijas plānu īstenošanai Ogres novadā” (turpmāk – projekts) īstenošanu un finansējumu” (protokols Nr.1, 15.§), kura 2.punktā ir noteikts, ka projekta apstiprināšanas gadījumā Ogres novada pašvaldība apņemas nodrošināt finansējumu 4 609 745,25 euro (četri miljoni seši simti deviņi tūkstoši septiņi simti četrdesmit pieci eiro un 25 centi) apmērā, kas sastāv no Eiropas Reģionālā attīstības fonda finansējuma attiecināmo izmaksu segšanai 1 732 647,36 euro  (viens miljons septiņi simti trīsdesmit divi tūkstoši seši simti četrdesmit septiņi eiro un 36 centi) apmērā, projekta iesniedzēja nacionālā publiskā finansējuma attiecināmo izmaksu segšanai 2 282 609,64 euro (divi miljoni divi simti astoņdesmit divi tūkstoši seši simti deviņi eiro un 64 centi) apmērā, kā arī projekta neattiecināmo izmaksu segšanai 594 488,25 euro (pieci simti deviņdesmit četri tūkstoši četri simti astoņdesmit astoņi eiro un 25 centi) apmērā.

Grozījumi lēmumā pamatojami ar to, ka veicot Suntažu ielas 2, Ogrē esošās ēkas pārbūvi un jaunbūves būvniecību, tika konstatēts, ka uzsākot ventilācijas sistēmas izbūves sagatavošanas darbus esošās ēkas daļā, tika konstatēts, ka nav iespējams un nav lietderīgi realizēt projektā piedāvāto decentralizēto ventilācijas sistēmu ar rekuperatoriem. Rezultātā tika veikts ēkas ekspluatācijai izdevīgākā risinājuma izvērtējums, pēc kura par efektīvāko tika atzīts būvprojektā esošo decentralizēto sistēmu ar rekuperatoriem nomainīt uz centralizēto ventilācijas sistēmu. Papildus projekta risinājums ir jāpapildina, jo esošajiem pakāpieniem ir nepieciešams remonts un noturīgs, pretslīdošs pārklājums ar marķējumu, kā arī esošās margas kāpņu telpā ir nepieciešams pārbūvēt, lai tās atbilstu normatīvajiem aktiem. Nepieciešams arī fasādes apgaismojumam paredzēt speciālus stiprinājumus ar elektrības pieslēgumu caur montāžas kārbu ar pamatni, lai ekspluatācijas laikā būtu iespējams nomainīt gaismekli. Saskaņā ar augstāk minēto ir nepieciešams palielināt projekta budžetu un neattiecināmo izmaksu apjomu. Kopējās projekta budžeta izmaksas ir 4 874 425,07 euro (četri miljoni astoņi simti septiņdesmit četri tūkstoši četri simti divdesmit pieci eiro un 07 centi), no tiem neattiecināmās izmaksas ir 859 168,07 euro (astoņi simti piecdesmit deviņi tūkstoši viens simts sešdesmit astoņi eiro un 07 centi).

Ņemot vērā minēto un pamatojoties uz Pašvaldību likuma 4.panta pirmās daļas 9.punktu un 10.panta pirmās daļas 21.punktu,

balsojot: ar 23 balsīm "Par" (Andris Krauja, Artūrs Mangulis, Atvars Lakstīgala, Dace Kļaviņa, Dace Māliņa, Dace Veiliņa, Dainis Širovs, Dzirkstīte Žindiga, Edgars Gribusts, Egils Helmanis, Gints Sīviņš, Ilmārs Zemnieks, Indulis Trapiņš, Jānis Iklāvs, Jānis Kaijaks, Jānis Lūsis, Jānis Siliņš, Kaspars Bramanis, Pāvels Kotāns, Raivis Ūzuls, Rūdolfs Kudļa, Toms Āboltiņš, Valentīns Špēlis), "Pret" – nav, "Atturas" – nav,

Ogres novada pašvaldības dome NOLEMJ:

- Izdarīt Ogres novada pašvaldības 2019. gada 24.janvāra lēmumā (protokols Nr.1, 15. §) “Par Ogres novada pašvaldības projekta “Pakalpojumu infrastruktūras attīstība deinstitucionalizācijas plānu īstenošanai Ogres novadā” īstenošanu un finansējumu” (turpmāk – Lēmums) šādus grozījumus:

1.1.	aizstāt lēmuma 2. punkta skaitļus, vārdus un simbolus “4 609 745,25 euro (četri miljoni seši simti deviņi tūkstoši septiņi simti četrdesmit pieci eiro un 25 centi)” ar skaitļiem, vārdiem un simboliem “4 874 425,07 euro (četri miljoni astoņi simti septiņdesmit četri tūkstoši četri simti divdesmit pieci eiro un 07 centi)”.

1.2. 	aizstāt lēmuma 2.3.apakšpunktā skaitļus, vārdus un simbolus “594 488,25 euro (pieci simti deviņdesmit četri tūkstoši četri simti astoņdesmit astoņi eiro un 25 centi)” ar skaitļiem, vārdiem un simboliem “859 168,07 euro (astoņi simti piecdesmit deviņi tūkstoši viens simts sešdesmit astoņi eiro un 07 centi)”.

- Uzdot Ogres novada pašvaldības Centrālās administrācijas Kancelejai nodrošināt Lēmuma aktuālo redakciju.

- Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Ogres novada pašvaldības izpilddirektoram.

(Sēdes vadītāja,

domes priekšsēdētāja E.Helmaņa paraksts)