OGRES  NOVADA  PAŠVALDĪBA

Reģ.Nr.90000024455, Brīvības iela 33, Ogre, Ogres nov., LV-5001

tālrunis 65071160, e-pasts: ogredome@ogresnovads.lv, www.ogresnovads.lv

PAŠVALDĪBAS DOMES SĒDES PROTOKOLA IZRAKSTS

| Ogrē, Brīvības ielā 33 | ## Nr.22 | 2022. gada 29. septembrī |
| --- | --- | --- |

23.

Par atļauju ņemt aizņēmumu ERAF projekta "Pakalpojumu infrastruktūras attīstība deinstitualizācijas plānu īstenošanai" ieviešanai

- Ogres novada pašvaldības dome 2019.gada 24.janvāra sēdē pieņēma lēmumu “Par Ogres novada pašvaldības projekta “Pakalpojumu infrastruktūras attīstība deinstitucionalizācijas plānu īstenošanai Ogres novadā” (turpmāk – projekts) īstenošanu un finansējumu” (protokols Nr.1, 15.§) un saskaņā ar 2022.gada 28.jūlija grozījumiem lēmumā (protokols Nr.17, 6.§), kura 2.punktā ir noteikts, ka projekta apstiprināšanas gadījumā Ogres novada pašvaldība apņemas nodrošināt finansējumu 4 609 745,25 euro (četri miljoni seši simti deviņi tūkstoši septiņi simti četrdesmit pieci eiro un 25 centi) apmērā, kas sastāv no Eiropas Reģionālā attīstības fonda finansējuma attiecināmo izmaksu segšanai 1 732 647,36 euro  (viens miljons septiņi simti trīsdesmit divi tūkstoši seši simti četrdesmit septiņi eiro un 36 centi) apmērā, projekta iesniedzēja nacionālā publiskā finansējuma attiecināmo izmaksu segšanai 2 282 609,64 euro (divi miljoni divi simti astoņdesmit divi tūkstoši seši simti deviņi eiro un 64 centi) apmērā, kā arī projekta neattiecināmo izmaksu segšanai 594 488,25 euro (pieci simti deviņdesmit četri tūkstoši četri simti astoņdesmit astoņi eiro un 25 centi)” apmērā. Projekta izmaksu sadārdzinājums ir pamatojams ar to, ka veicot Suntažu ielas 2, Ogrē esošās ēkas pārbūvi un jaunbūves būvniecību izmaksas ir pieaugušas saistībā ar Krievijas agresiju un karu Ukrainā un Covid-19 pandēmijas ietekmi, kā arī neparedzētajiem darbiem un nepieciešamību veikt jaunās infrastruktūras pieslēgšanu AS “Sadales tīkls” elektroapgādes sadaļai, ko nebija iespējams paredzēt slēdzot vienošanos ar būvdarbu veicēju Personu apvienību “RTS” līdz ar to bija nepieciešams palielināt projekta budžetu un neattiecināmo izmaksu apjomu.

Ņemot vērā minēto, pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 7.punktu un 21.panta pirmās daļas 27.punktu, likuma “Par valsts budžetu 2022. gadam” 10. panta otrās daļas 1. punktu, kā arī Ministru kabineta 2019.gada 10.decembra noteikumiem Nr. 590 “Noteikumi par pašvaldību aizņēmumiem un galvojumiem”,

balsojot: ar 21 balsi "Par" (Andris Krauja, Artūrs Mangulis, Atvars Lakstīgala, Dace Kļaviņa, Dace Veiliņa, Dzirkstīte Žindiga, Edgars Gribusts, Egils Helmanis, Gints Sīviņš, Ilmārs Zemnieks, Indulis Trapiņš, Jānis Iklāvs, Jānis Kaijaks, Jānis Lūsis, Jānis Siliņš, Kaspars Bramanis, Pāvels Kotāns, Raivis Ūzuls, Rūdolfs Kudļa, Toms Āboltiņš, Valentīns Špēlis), "Pret" – nav, "Atturas" – nav,

Ogres novada pašvaldības dome NOLEMJ:

- Atļaut Ogres novada pašvaldībai ņemt aizņēmumu 327 327 euro apmērā ar izņemšanu vidējā termiņā 2022.-2023. gadā no Valsts kases uz divdesmit gadiem par Valsts kases noteikto procentu likmi ar kredīta pamatsummas atlikto maksājumu uz diviem gadiem ERAF investīciju projekta "Pakalpojumu infrastruktūras attīstība deinstitualizācijas plānu īstenošanai Ogres novadā " realizācijai.

- Noteikt, ka kredītu atmaksa tiek garantēta no Ogres novada pašvaldības pamatbudžeta līdzekļiem.

- Uzdot Ogres novada pašvaldības centrālās administrācijas Budžeta nodaļai sagatavot un iesniegt nepieciešamos dokumentus Finanšu ministrijas Pašvaldību aizņēmumu un galvojumu kontroles un pārraudzības padomei akcepta saņemšanai.

- Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Ogres novada pašvaldības domes priekšsēdētājam.

(Sēdes vadītāja,

domes priekšsēdētāja E.Helmaņa paraksts)