## PIELIKUMS

Ogres novada pašvaldības domes 25.05.2023. sēdes lēmumam

(protokols Nr.7;9.)

projekts

LĪGUMS Nr.__ PAR DETĀLPLĀNOJUMA zemes vienībai Dzintaru ielā 3, Ķegumā, Ogres nov., ĪSTENOŠANU

Dokumenta datums ir tā

elektroniskās parakstīšanas datums

Ogres novada pašvaldība, reģistrācijas Nr. 90000024455 (turpmāk – Pašvaldība), kuru uz Pašvaldības 2021.gada 1.jūlija saistošo noteikumu Nr.12/2021 “Ogres novada pašvaldības nolikums” pamata pārstāv tās izpilddirektors Pēteris Špakovskis, no vienas puses, un

zemes vienības Dzintaru ielā 3, Ķegumā, Ogres nov., kadastra apzīmējums 7409 006 0001, (turpmāk – Zemes vienība) īpašnieka – sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Ziemeļlatvijas meži”, reģistrācijas Nr. 40103474868, tās valdes priekšsēdētāja Kristapa Grietiņa un  valdes locekļa Kristapa Puncuļa personā, kā detālplānojuma Zemes vienībai (turpmāk – Detālplānojums) īstenotājs (turpmāk – Detālplānojuma īstenotājs), no otras puses, turpmāk kopā sauktas Puses, bet atsevišķi Puse, pamatojoties uz

a) Ministru kabineta 2014.gada 14.oktobra noteikumu Nr.628 “Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem” 119.1.punktu,

b) Pašvaldības domes 2023.gada 25.maija lēmumu “Par detālplānojuma “Detālplānojums nekustamajam īpašumam Dzintaru ielā 3, Ķegumā, Ogres novadā” 1.1.redakcijas apstiprināšanu” (protokols Nr.7; 9.), noslēdz šādu līgumu (turpmāk – Līgums):

1. LĪGUMA PRIEKŠMETS

1.1. Līgums nosaka Detālplānojuma Zemes vienībai īstenošanas kārtību un izpildes termiņus.

1.2. Detālplānojuma īstenošana ietver šādus pasākumus:

1.2.1. elektroapgādes tīkla izbūvi plānotajā zemes vienībā Nr.17 un tā nodošanu ekspluatācijā;

1.2.2. centralizētās sadzīves kanalizācijas tīkla izbūvi plānotajā zemes vienībā Nr.17 un tā  nodošanu ekspluatācijā;

1.2.3. centralizētā ūdensapgādes tīkla izbūvi plānotajā zemes vienībā Nr.17 un tā nodošanu ekspluatācijā;

1.2.4. ielas ar cieto segumu un apgaismojumu izbūvi plānotajā zemes vienībā Nr.17 un 18, tās nodošanu ekspluatācijā;

1.2.5. meliorācijas grāvja gar plānoto zemes vienību Nr.3, 4, 5, 6, un 7 dienvidu robežu izbūvi un nodošanu ekspluatācijā;

1.2.6. Detālplānojuma teritorijā plānoto zemes vienību sadale un reģistrēšana Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā un Zemesgrāmatā.

Detālplānojuma īstenotājs atbilstoši Detālplānojuma mērķim nodrošina tā īstenošanu Līgumā noteiktajā kārtībā un termiņos.

2. Pušu saistības un atbildība

2.1. Detālplānojumā plānoto atsevišķu zemes vienību atdalīšana, adrešu piešķiršana un ierakstīšana Zemesgrāmatā (izņemot plānoto zemes vienību Nr.17, 18, 19, 20) pieļaujama pie nosacījuma, ka līdz konkrētas zemes vienības un zemes vienības visā garumā esošais ielas posms ir izbūvēts un nodots ekspluatācijā ar grants, šķembu maisījuma vai cieto segumu un zemes vienībai izbūvēts un nodots ekspluatācijai elektroapgādes pieslēgums.

2.2. Plānotās zemes vienības Nr.3, 4, 5, 6 un 7 atdalīšanai, adrešu piešķiršanai un ierakstīšanai Zemesgrāmatā papildus Līguma 2.1.punkta nosacījumam jābūt izbūvētam un nodotam ekspluatācijā meliorācijas grāvim gar minēto zemes vienību dienvidu robežu.

2.3. Atsevišķo dzīvojamo māju nodošana ekspluatācijā pieļaujama pie nosacījuma, ja tā atrodas uz atsevišķas zemes vienības, kas ir reģistrēta Zemesgrāmatā.

2.4. Detālplānojuma īstenotāja pienākums:

2.4.1. līdz 2033. gada 1. jūnijam plānotajā zemes vienībā Nr.17 izbūvēt un nodot ekspluatācijā elektroapgādes tīklu, nodrošinot pieslēgumus plānotajai zemes vienībai Nr.1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14,15, 16;

2.4.2. līdz 2033. gada 1. jūnijam plānotajā zemes vienībā Nr.17 izbūvēt un nodot ekspluatācijā centralizēto ūdensapgādes tīklu;

2.4.3. līdz 2033. gada 1. jūnijam plānotajā zemes vienībā Nr.17 un 18 izbūvēt un nodot ekspluatācijā ielu ar grants vai šķembu maisījuma segumu;

2.4.4. gadījumā, ja uz ielas izbūves plānotajā zemes vienībā Nr.17 būvniecības dokumentācijas iesniegšanas brīdi Ogres novada būvvaldē Dzintaru ielā, Uzvaras ielā vai Rembates ielā gar Detālplānojuma teritoriju ir izbūvēts un pieņemts ekspluatācijā centralizētais kanalizācijas tīkls, Līguma 2.4.3.punktā norādītajā termiņā plānotajā zemes vienībā Nr.17 ir jābūt izbūvētam un nodotam ekspluatācijā centralizētajam kanalizācijas tīklam;

2.4.5. gadījumā, ja uz ielas izbūves plānotajā zemes vienībā Nr.17 būvniecības dokumentācijas iesniegšanas brīdi Ogres novada būvvaldē Dzintaru ielā, Uzvaras ielā vai Rembates ielā gar Detālplānojuma teritoriju nav izbūvēts un pieņemts ekspluatācijā centralizētais kanalizācijas tīkls, centralizētais kanalizācijas tīkls plānotajā zemes vienībā Nr.17 jāizbūvē un jānodod ekspluatācijā trīs gadu laikā pēc centralizētā kanalizācijas tīkla izbūves Dzintaru ielā, Uzvaras ielā vai Rembates ielā posmā pie Detālplānojuma teritorijas un nodošanas ekspluatācijā.

2.4.6. līdz 2035. gada 1. jūnijam veikt Detālplānojuma teritorijā plānoto zeme vienību sadali un reģistrēt Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā un Zemesgrāmatā;

2.4.7. trīs gadu laikā pēc dzīvojamo ēku nodošanas ekspluatācijā plānotajā zemes vienībā Nr.1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 un 16 plānotajā zemes vienībā Nr.17  un 18 izbūvēt un nodot ekspluatācijas ielu ar cieto segumu un apgaismojumu.

2.4.8. nodrošināt Līgumā minēto savu saistību izpildi ar nepieciešamajiem resursiem;

2.4.9. kompensēt zaudējumus Pašvaldībai, ja tie radušies Detālplānojuma īstenotāja vainas dēļ;

2.4.10. Detālplānojuma teritorijā esošo nekustamo īpašumu īpašnieku maiņas gadījumā Detālplānojuma īstenotāja pienākumus ir informēt jaunos īpašniekus par Līgumu un nepieciešamību 1 (viena) mēneša laikā pēc īpašumtiesību reģistrēšanas Zemesgrāmatā noslēgt administratīvo līgumu par Detālplānojuma īstenošanu ar Pašvaldību.

2.5. Pašvaldība apņemas:

2.5.1. sniegt nepieciešamo Pašvaldības rīcībā esošo informāciju, kas attiecas uz Līguma izpildi;

2.5.2. savas kompetences ietvaros sniegt metodisko atbalstu Detālplānojuma realizācijas gaitā;

2.5.3. ievērojot Fizisko personu datu apstrādes likuma nosacījumus, nodrošināt Līguma pieejamību trešajām personām.

2.6. Ja nevar ievērot Līguma 2.4.apakšpunktā noteiktos Detālplānojuma īstenošanas termiņus, vismaz trīs (3) mēnešus pirms termiņa iestāšanos Detālplānojuma īstenotāja var ierosināt slēgt jaunu vienošanos. Ja Detālplānojuma īstenotāja neievēro Līgumā pielīgtos Detālplānojuma realizācijas termiņus bez attaisnojoša iemesla, Pašvaldība izskatīs jautājumu par Detālplānojuma atzīšanu par spēku zaudējušu, nekompensējot ieguldījumus.

2.7. Neviena no Pusēm nevar tikt vainota par tās saistību nepildīšanu, ja to izpildi kavē nepārvarama vara. Puses veic nepieciešamos pasākumus, lai līdz minimumam samazinātu radītos kaitējumus, kas varētu izrietēt no nepārvaramas varas. Pie nepārvaramas varas un ārkārtēja rakstura apstākļiem pieskaitāmi: stihiskas nelaimes, avārijas, katastrofas, epidēmijas, epizootijas, kara darbība, nemieri, blokādes, valsts varas un pārvaldes institūciju lēmumi.

2.8. Puse, kurai kļuvis neiespējami izpildīt saistības Līguma 2.7. apakšpunktā minēto apstākļu dēļ, piecu (5) darba dienu laikā paziņo otrai Pusei par šādu apstākļu rašanos vai izbeigšanos.

2.9. Detālplānojums uzskatāms par īstenotu pēc Līguma 2.4.punktā minēto pasākumu īstenošanas.

3. Nobeiguma noteikumi

3.1. Līgums stājas spēkā ar tā parakstīšanas dienu un ir spēkā līdz Pušu pilnīgai un abpusējai saistību izpildei.

3.2. Visi Līguma grozījumi vai papildinājumi tiek izdarīti rakstveidā, Pusēm tos parakstot. Līguma grozījumi ir spēkā no abpusējas parakstīšanas dienas un ir Līguma neatņemamas sastāvdaļas.

3.3. Gadījumos, kas nav paredzēti Līgumā, Puses rīkojas saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.

3.4. Visus strīdus un domstarpības, kas var rasties Līguma izpildes laikā, Puses risinās savstarpēju pārrunu ceļā. Strīdi un domstarpības, par kurām nav panākta vienošanās pārrunu ceļā, tiks izskatītas Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

3.5. Līgums sagatavots latviešu valodā uz 3 (trīs) lapām, parakstīts elektroniski ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmogu. Pusēm ir pieejams abpusēji parakstīts Līgums elektroniskā formātā.

4. Pušu rekvizīti

| - Ogres novada pašvaldība | - SIA „Ziemeļlatvijas meži” |
| --- | --- |
| Brīvības iela 33, Ogre, LV - 5001 Tālr.65071160, fakss: 65071161 e-pasts: ogredome@ogresnovads.lv, LV 90000024455 Valsts Kase TRELLV22 Konts Nr.LV25TREL9800890740210 Tālr.65071160 E-pasts: ogredome@ogresnovads.lv | reģ. Nr.40103474868 jur. adrese: Rīga, Skanstes iela 7 k-1, LV-1013 - Tālr._____________ E-pasts: _____________ ________________________ K.Grietiņš |

| - ___________________________ - P.Špakovskis | ________________________ K.Punculis |
| --- | --- |

## ŠIS DOKUMENTS IR PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU