OGRES  NOVADA  PAŠVALDĪBA

Reģ.Nr.90000024455, Brīvības iela 33, Ogre, Ogres nov., LV-5001

tālrunis 65071160, e-pasts: ogredome@ogresnovads.lv, www.ogresnovads.lv

PAŠVALDĪBAS DOMES SĒDES PROTOKOLA IZRAKSTS

| Ogrē, Brīvības ielā 33 | #### Nr.10 | 2025. gada 30. oktobrī |
| --- | --- | --- |

19.

Par detālplānojuma nekustamajam īpašumam “Pērkones”, Ciemupē, Ogresgala pag., Ogres nov., darba uzdevuma termiņa pagarinājumu

Saskaņā ar Ogres novada pašvaldības (turpmāk – Pašvaldība) domes 2023. gada 30. novembra lēmuma “Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu nekustamajam īpašumam “Pērkones” Ciemupē, Ogresgala pag., Ogres nov.” (turpmāk – Lēmums) 1. punktu atļauts uzsākt detālplānojuma (turpmāk – Detālplānojums) izstrādi nekustamā īpašuma “Pērkones”, Ciemupē, Ogresgala pag., Ogres nov., kadastra Nr. 7480 005 0421, sastāvā esošajai zemes vienībai, kadastra apzīmējums 7480 005 0421.

Pamatojoties uz Lēmuma 4. punktu 2024. gada 11. janvārī starp Pašvaldību, sabiedrību ar ierobežotu atbildību (turpmāk – SIA) “Dein Partner” un SIA “Pašvaldību ekonomiskās attīstības fonds” noslēgts līgums par Detālplānojuma izstrādi un finansēšanu (reģistrācijas Nr. 11-6/19) (turpmāk – Līgums). Saskaņā ar 2024. gada 1. novembrī starp Pašvaldību, SIA “Dein Partner” un SIA “Pašvaldību ekonomiskās attīstības fonds” noslēgto vienošanos (reģistrācijas Nr. 11-6/15) grozīts Līguma pielikums “Detālplānojuma izstrādes laika grafiks”.

2025. gada 2. septembrī Pašvaldībā saņemts SIA “Dein Partner” iesniegums (reģistrācijas Nr. 2-4.1/4761), kurā lūgts pagarināt Detālplānojuma izstrādes termiņu uz tiesvedības laiku.

Saskaņā ar Ministru kabineta 2014. gada 14. oktobra noteikumu Nr. 628 “Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem” 103. punktu detālplānojuma darba uzdevuma derīguma termiņš ir divi gadi; ja nav mainījušies faktiskie un tiesiskie apstākļi, uz kuru pamata ir izdots darba uzdevums, pašvaldība var pieņemt lēmumu par darba uzdevuma derīguma termiņa pagarināšanu.

Izvērtējot situāciju, Pašvaldība konstatē, ka faktiskie vai tiesiskie apstākļi, uz kuru pamata ir izdots darba uzdevums, nav mainījušies un būtu lietderīgi pagarināt Darba uzdevuma termiņu un aktualizēt Līguma pielikumā noteikto Detālplānojuma izstrādes laika grafiku.

Ņemot vērā minēto un pamatojoties uz Ministru kabineta 2014. gada 14. oktobra noteikumu Nr. 628 “Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem” 103. un 132. punktu,

balsojot: ar 21 balsi "Par" (Andris Krauja, Artūrs Mangulis, Atvars Lakstīgala, Dace Kļaviņa, Dace Veiliņa, Dzirkstīte Žindiga, Gints Sīviņš, Iluta Jansone, Jānis Iklāvs, Jānis Siliņš, Kārlis Ansons, Kārlis Avotiņš, Mariss Martinsons, Matīss Mežaks, Pāvels Kotāns, Raivis Rubīns, Raivis Ūzuls, Rūdolfs Kudļa, Santa Ločmele, Sarmīte Ozoliņa, Uldis Skudra), "Pret" – nav, "Atturas" – nav, "Nepiedalās" – nav,

Ogres novada pašvaldības dome NOLEMJ:

- Pagarināt detālplānojuma izstrādes nekustamā īpašuma “Pērkones”, Ciemupē, Ogresgala pag., Ogres nov., kadastra Nr.7480 005 0421, sastāvā esošajai zemes vienībai, kadastra apzīmējums 7480 005 0421, (turpmāk – Detālplānojums) darba uzdevumu līdz 2027. gada 30. oktobrim.

- Noslēgt vienošanas par grozījumiem 2024. gada 11. janvārī starp Ogres novada pašvaldību (turpmāk – Pašvaldība) un sabiedrību ar ierobežotu atbildību (turpmāk – SIA) “Dein Partner” un SIA “Pašvaldību ekonomiskās attīstības fonds” noslēgtajā līgumā par Detālplānojuma izstrādi un finansēšanu (reģistrācijas Nr. 11-6/19) (turpmāk – Vienošanās) saskaņā ar pielikumu.

- Uzdot Pašvaldības Centrālās administrācijas Attīstības un plānošanas nodaļas telpiskajam plānotajam:

  - piecu darbdienu laikā pēc šī lēmuma pieņemšanas ievietot to teritorijas attīstības plānošanas informācijas sistēmā (TAPIS);

  - divu nedēļu laikā pēc šī lēmuma pieņemšanas nodrošināt paziņojuma par to publicēšanu Pašvaldības oficiālajā tīmekļvietnē (www.ogresnovads.lv);

  - nodrošināt paziņojuma par šo lēmumu publicēšanu tuvākajā Pašvaldības informatīvā izdevuma “Savietis” numurā;

  - viena mēneša laikā pēc šī lēmuma spēkā stāšanās organizēt Vienošanās noslēgšanu.

- Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Ogres novada pašvaldības izpilddirektoram.

(Sēdes vadītāja,

domes priekšsēdētāja vietnieka A. Kraujas paraksts)

https://tapis.gov.lv/tapis/lv/downloads/176127, https://tapis.gov.lv/tapis/lv/downloads/176128, https://tapis.gov.lv/tapis/lv/downloads/176129