OGRES  NOVADA  PAŠVALDĪBA

Reģ.Nr.90000024455, Brīvības iela 33, Ogre, Ogres nov., LV-5001

tālrunis 65071160, e-pasts: ogredome@ogresnovads.lv, www.ogresnovads.lv

PAŠVALDĪBAS DOMES  SĒDES  PROTOKOLA  IZRAKSTS

| Ogrē, Brīvības ielā 33 | ## Nr.12 | 2026. gada 27. augustā |
| --- | --- | --- |

4.

Par Ogres novada pašvaldības prioritārā investīciju projekta " Lielvārdes parka un apkaimes teritorijas attīstība (1.kārta)" īstenošanai nepieciešamā finansējuma apmēru un par aizņēmuma ņemšanu no Valsts kases tā īstenošanai

Ogres novada pašvaldības budžetā 2026. gadam projektam "Lielvārdes parka un apkaimes teritorijas attīstība (1.kārta)" (turpmāk – Projekts) bija paredzēts 663 147,00 EUR, ieskaitot būvuzraudzības un autoruzraudzības izmaksas. Saskaņā ar veikto publisko iepirkumu pretendenta piedāvātā līgumcena par būvdarbu veikšanu ir 704 595,68 EUR (t.sk. PVN). Autoruzraudzības izmaksas ir 7 260,00 EUR (t.sk. PVN) un būvuzraudzības izmaksas ir 10 974,70 EUR (t.sk. PVN).

Lai varētu īstenot Projektu, nepieciešams lemt par Projekta budžeta palielinājumu par 59 683,38 EUR (piecdesmit deviņi tūkstoši seši simti astoņdesmit trīs euro un 38 centi).

Pamatojoties uz Pašvaldību likuma 4. panta pirmās daļas 2. punktu, likuma “Par pašvaldību budžetiem” 30. pantu un likuma “Par valsts budžetu 2026. gadam un budžeta ietvaru 2026., 2027. un 2028. gadam” 40. panta 7. punktu,

balsojot: ar 15 balsīm "Par" (Andris Krauja, Artūrs Mangulis, Atvars Lakstīgala, Dace Kļaviņa, Dace Veiliņa, Dzirkstīte Žindiga, Egils Helmanis, Ilmārs Zemnieks, Iluta Jansone, Jānis Iklāvs, Kārlis Avotiņš, Pāvels Kotāns, Raivis Rubīns, Raivis Ūzuls, Sarmīte Ozoliņa), "Pret" – nav, "Atturas" – 5 (Kārlis Ansons, Mariss Martinsons, Matīss Mežaks, Santa Ločmele, Uldis Skudra), "Nepiedalās" – nav,

Ogres novada pašvaldības dome NOLEMJ:

- Nodrošināt finansējumu 722 831 EUR (septiņi simti divdesmit divi tūkstoši astoņi simti trīsdesmit viens euro) prioritārā investīciju projekta "Lielvārdes parka un apkaimes teritorijas attīstība (1.kārta)” būvdarbiem, autoruzraudzībai un būvuzraudzībai.

- Nodrošināt pašvaldības finansējuma daļas palielinājumu 8 954 EUR (astoņi tūkstoši deviņi simti piecdesmit četri euro)  prioritārā investīciju projekta "Lielvārdes parka un apkaimes teritorijas attīstība (1.kārta)”  realizācijai, to paredzot Ogres novada pašvaldības 2027. gada budžetā.

- 2026. gadā ņemt aizņēmumu 614 405 EUR (seši simti četrpadsmit tūkstoši četri simti pieci  euro) prioritārā investīciju projekta “Lielvārdes parka un apkaimes teritorijas attīstība (1.kārta)” īstenošanai ar izņemšanu vidējā termiņā 2026. - 2027. gadā no Valsts kases uz divdesmit gadiem par Valsts kases noteikto procentu likmi ar kredīta pamatsummas atlikto maksājumu uz vienu gadu.

- Noteikt, ka kredītu atmaksa tiek garantēta no Ogres novada pašvaldības pamatbudžeta līdzekļiem.

- Uzdot Ogres novada pašvaldības Centrālās administrācijas Budžeta nodaļai sagatavot un iesniegt nepieciešamos dokumentus Finanšu ministrijas Pašvaldību aizņēmumu un galvojumu kontroles un pārraudzības padomei akcepta saņemšanai.

- Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Ogres novada pašvaldības izpilddirektoram.

(Sēdes vadītāja,

domes priekšsēdētāja A. Kraujas paraksts)