OGRES  NOVADA  PAŠVALDĪBA

Reģ.Nr.90000024455, Brīvības iela 33, Ogre, Ogres nov., LV-5001

tālrunis 65071160, fakss 65071161, e-pasts: ogredome@ogresnovads.lv, www.ogresnovads.lv

PAŠVALDĪBAS DOMES SĒDES PROTOKOLA IZRAKSTS

| Ogrē, Brīvības ielā 33 | Nr.15 | 2020.gada 18.jūnijā |
| --- | --- | --- |

6.§

Par grozījumiem Ogres novada Attīstības programmas 2014.-2020.gadam

III daļas Rīcības un investīciju plāna 2018.-2020.gadam

Investīciju plānā 2018.-2020.gadam

Saskaņā ar Ogres novada pašvaldības (turpmāk – Pašvaldība) domes 2020.gada 12.marta ārkārtas sēdes lēmumu “Par Ogres novada Attīstības programmas 2014.-2020.gadam III daļas Rīcības un investīciju plāna 2018.-2020.gadam Investīciju plāna 2018.-2020.gadam apstiprināšanu un grozījumiem Ogres novada Attīstības programmas 2014.-2020.gadam III daļas Rīcības un investīciju plāna 2018.-2020.gadam Rīcības plānā 2018.-2020.gadam” (turpmāk – Pašvaldības domes 2020.gada 12.marta lēmums) tika apstiprināts Ogres novada Attīstības programmas 2014.-2020.gadam III daļas Rīcības un investīciju plāna 2018.-2020.gadam Investīciju plāns 2018.-2020.gadam (turpmāk – Investīciju plāns), kas tika grozīts ar Pašvaldības domes 2020.gada 16. aprīļa lēmumu “Par Ogres novada Attīstības programmas 2014.-2020.gadam III daļas Rīcības un investīciju plāna 2018.-2020.gadam Investīciju plāna 2018.-2020.gadam grozījumu apstiprināšanu”.

Saskaņā ar Ministru kabineta 2014.gada 14.oktobra noteikumu Nr.628 „Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem” 73.punktu rīcības plānu un investīciju plānu aktualizē ne retāk kā reizi gadā, ievērojot pašvaldības budžetu kārtējam gadam. Aktualizēto rīcības plānu un investīciju plānu apstiprina ar domes lēmumu un ievieto Teritorijas attīstības plānošanas informācijas sistēmā.

Atbilstoši Pašvaldības domes 2020.gada 14.maija lēmuma “Par grozījumiem Ogres novada Attīstības programmas 2014.-2020.gadam III daļas Rīcības un investīciju plāna 2018.-2020.gadam Investīciju plānā 2018.-2020.gadam” 1.2.apakšpunktam, ar jauniem projektiem tika papildināta Investīciju plāna 3.sadaļa “3.ilgtermiņa prioritāte – Vidi saudzējošā infrastruktūra”, citu starpā papildinot ar 3.2.165.apakšpunktu – projektu “SAM 4.2.2. Sporta centra ēkas energoefektivitātes paaugstināšana, izmantojot atjaunojamos energoresursus” (turpmāk – Projekts). Projektam 2020.gadam bija noteikti šādi finansējuma avoti: Pašvaldības ņemtie kredītlīdzekļi – EUR 1 500 000, Eiropas Reģionālās attīstības fonds (turpmāk – ERAF) – EUR 250 000. Projekta iesnieguma sagatavošanas ietvaros tika konstatēta iespēja palielināt ERAF līdzfinansējuma apmēru līdz EUR 287 641, tādējādi nepieciešamo kredītlīdzekļu apjomam samazinoties līdz EUR 1 462 359, kopējais Projekta īstenošanai nepieciešamā finansējuma apjoms paliek nemainīgs. Jāveic atbilstoši precizējumi Investīciju plānā.

Madlienas pagasta autoceļa A1 posms no P32 līdz iebrauktuvei uz Madlienas vidusskolu (620 m) ir ar grants segumu, tam raksturīga augsta nolietojuma pakāpe, kas apgrūtina tā ekspluatāciju un sadārdzina uzturēšanu. Ņemot vērā, ka minētais autoceļa posms nodrošina piekļuvi izglītības iestādei, tiek intensīvi izmantots, tā pārbūvei ir noteikta augsta prioritāte. No minētā izriet nepieciešamība papildināt Investīciju plāna 3.sadaļu “3.ilgtermiņa prioritāte – Vidi saudzējošā infrastruktūra” ar projektu “Madlienas pagasta autoceļa A1 posma P32 līdz iebrauktuvei uz Madlienas vidusskolu pārbūve”, kura ietvaros šogad plānots pārbūvēt minēto autoceļa posmu, ierīkojot asfalta segumu. Projekta īstenošanai nepieciešamā finansējuma apmērs – EUR 340 000.

Saskaņā ar Investīciju plāna 4.sadaļas “4. ilgtermiņa prioritāte – Konkurētspējīga izglītība un sports” 4.2.4.apakšpunktā iekļauto projektu “Jaunogres vidusskolas 2.korpusa siltināšana” 2019.gadā bija paredzēts veikt Jaunogres vidusskolas ēkas Mālkalnes prospektā 43,  Ogrē, Ogres nov., 2.korpusa siltināšanu, taču finansējuma nepieejamības dēļ tas netika īstenots. Saskaņā ar Pašvaldības domes 2020.gada 20.februāra lēmumu “Par Ogres novada Ilgtspējīgas enerģētikas un klimata rīcības plānu” apstiprināto Ogres novada pašvaldības Ilgtspējīgas enerģētikas un klimata rīcības plānu (turpmāk – Enerģētikas un klimata rīcības plāns) viens no izvirzītajiem mērķiem paredz līdz 2030.gadam samazināt enerģijas patēriņu Pašvaldības ēkās un iekārtās par 20 %, salīdzinot ar 2008.gadu. Enerģētikas un klimata rīcības plānā iekļauto pasākumu starpā ir Pašvaldības ēku atjaunošana. Ņemot vērā minēto, secināts, ka Jaunogres vidusskolas ēkas 2.korpusā būtu lietderīgāk īstenot kompleksus energoefektivitātes pasākumus, tādējādi sasniedzot lielāku siltumenerģijas un elektroenerģijas patēriņa samazinājumu, panākot maksimālu izmaksu efektivitāti un CO2 emisiju apjoma samazinājumu. Projektu plānots īstenot 2020.-2021.gadu periodā. Projekta īstenošanai nepieciešamā finansējuma apmērs – EUR 1 573 000.  No minētā izriet nepieciešamība precizēt projekta nosaukumu, īstenošanas termiņu, prognozējamos rezultātus, nepieciešamā finansējuma apmēru, par projekta ieviešanu atbildīgo struktūrvienību.

Investīciju plāna 3.sadaļas “3.ilgtermiņa prioritāte – Vidi saudzējošā infrastruktūra” 3.2.146.apakšpunktā iekļautā projekta “Egļu ielas projektēšana un pārbūve” īstenošanas gaitā konstatēta nepieciešamība pagarināt projekta īstenošanas termiņu līdz 2021.gadam.

Ņemot vērā, ka Ogres novada pašvaldības Taurupes pagastā atrodas gleznotāja Vilhelma Purvīša dzimtās mājas, konstatēta nepieciešamība precizēt Investīciju plāna 5.sadaļas “5.ilgtermiņa prioritāte – Kvalitatīva un pieejama kultūrvide” 5.2.82.apakspunktā iekļauto projektu “Taurupes muižas klēts atjaunošana”, paredzot Taurupes muižas klētī izveidot V.Purvīša muzeju. Precizējams arī projekta īstenošanas termiņš un nepieciešamā finansējuma apmērs.

Bijusī bērnu sanatorijas “Ogre” ēka, Gaismas prospektā 2/6, Ogrē, tika izbūvēta 20.gadsimta 20. gados pēc arhitekta K.Pēkšēna projekta. 2020.gadā noslēdzies projekts "Kultūras mantojuma saglabāšana un attīstība Daugavas ceļā", kura ietvaros veikti ēkas atjaunošanas darbi. Šogad plānots īstenot atlikušos ēkas atjaunošanas darbus, kuri iepriekš netika īstenoti finansējuma nepieejamības dēļ: ieejas vestibila atjaunošanas darbi, Lielās zāles un vestibila apgaismes ķermeņu atjaunošana un uzstādīšana, teritorijas labiekārtošana. Finansējuma avots – Pašvaldības budžeta līdzekļi. Projektu plānots īstenot 2020.gadā. No minētā izriet nepieciešamība Investīciju plānā iekļaut jauno projektu.

Ņemot vērā minēto un pamatojoties uz Ministru kabineta 2014.gada 14.oktobra noteikumu Nr.628 „Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem” 73.punktu,

balsojot: PAR – 15 balsis (E.Helmanis, G.Sīviņš, J.Laizāns, A.Mangulis, S.Kirhnere, A.Purviņa, Dz.Žindiga, Dz.Mozule, D.Širovs, J.Laptevs, M.Siliņš, E.Bartkevičs, E.Strazdiņa, I.Kalniņš, M.Leja), PRET – nav, ATTURAS – nav,

Ogres novada pašvaldības dome NOLEMJ:

- Grozīt Ogres novada Attīstības programmas 2014.-2020.gadam III daļas Rīcības un investīciju plāna 2018.-2020.gadam Investīciju plānā 2018.-2020.gadam (turpmāk – Investīciju plāns):

1.1. izsakot 3.sadaļas “3.ilgtermiņa prioritāte Vidi saudzējoša infrastruktūra” 3.2.165.apakšpunktu jaunā redakcijā saskaņā ar 1.pielikumu;

1.2. papildinot 3.sadaļu “3.ilgtermiņa prioritāte Vidi saudzējoša infrastruktūra” ar 3.2.169.apakšpunktu saskaņā ar 2.pielikumu;

1.3. izsakot 4.sadaļas “4.ilgtermiņa prioritāte – Konkurētspējīga izglītība un sports” 4.2.4.apakšpunktu jaunā redakcijā saskaņā ar 3.pielikumu;

1.4. aizstājot 3.sadaļas “3.ilgtermiņa prioritāte – Vidi saudzējošā infrastruktūra” ailes “Projekta ieviešanas laiks” 3.2.146.apakšpunktā skaitli “2020” ar skaitļiem “2020.-2021.”;

1.5. izsakot 5.sadaļas “5.ilgtermiņa prioritāte – Kvalitatīva un pieejama kultūrvide” 5.2.82.apakšpunktu saskaņā ar 4.pielikumu;

1.6. papildinot 5.sadaļu “5.ilgtermiņa prioritāte – Kvalitatīva un pieejama kultūrvide” ar 5.2.93.apakšpunktu saskaņā ar 5.pielikumu.

- Uzdot Ogres novada pašvaldības (turpmāk – Pašvaldība) centrālās administrācijas “Ogres novada pašvaldība” Infrastruktūras veicināšanas nodaļas telpiskajam plānotājam – galvenajam speciālistam lauku infrastruktūras jautājumos nodrošināt:

2.1. šī lēmuma un Investīciju plāna ievietošanu Teritorijas attīstības plānošanas informācijas sistēmā piecu darbdienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas;

2.2. paziņojuma par šo lēmumu publicēšanu nedēļas laikā pēc šī lēmuma pieņemšanas Pašvaldības tīmekļa vietnē un mēneša laikā pēc šī lēmuma pieņemšanas Pašvaldības informatīvajā izdevumā “Ogrēnietis”.

- Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Pašvaldības izpilddirektora vietniekam.

(Sēdes vadītāja,

domes priekšsēdētāja E.Helmaņa paraksts)